Documento de planificación del proyecto – Sistema de IA para asistencia de gastos personales

Contenido

Introducción	3

1. Alcance del Proyecto	3

2. Entregables del Proyecto	3

3. Cronograma Tentativo	3

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)	3

5. Hitos Técnicos	4

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación	4

7. Seguimiento y Control del Proyecto	4

Cierre	5

# Introducción

Este documento presenta la planificación del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para el análisis de gastos personales, estructurado bajo el enfoque PMBOK, considerando el uso de datos históricos para generar estimaciones de gasto y apoyar la toma de decisiones, definiendo además los elementos clave de gestión como alcance, entregables, cronograma, riesgos y mecanismos de control del proyecto.

# 1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una solución basada en inteligencia artificial que permita analizar y predecir el comportamiento de gastos personales a partir de datos históricos categorizados, con el objetivo de estimar el gasto mensual, identificar patrones de consumo y generar alertas ante posibles excesos de presupuesto; el proyecto contempla la generación o ingesta de datos, su procesamiento, almacenamiento en base de datos, modelado predictivo y visualización de resultados, excluyendo la integración con sistemas bancarios reales y el acceso a datos financieros en tiempo real.

# 2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación híbrida
- Documento de diseño técnico
- Script de ingesta de datos
- Script de limpieza y transformación
- Dataset limpio cargado en PostgreSQL
- Script de entrenamiento y evaluación del modelo
- Dashboard visual (opcional)
- README.md actualizado
- Documento final consolidado
- Presentación del proyecto

# 3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 5 semanas. Cada fase tiene tareas específicas con duración estimada y entregables intermedios.

Semana 1: Planificación + Diseño técnico
Semana 2: Ingesta + Limpieza + Transformación
Semana 3: Carga a BD + Modelado
Semana 4: Evaluación + Visualización + Documentación
Semana 5: Consolidación final + Presentación

# 4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

1. Proyecto completo
  1.1 Planificación
    1.1.1 Planificación del Proyecto (basada en PMBOK)
  1.2 Diseño técnico
    1.2.1 Documento de diseño técnico
    1.2.2 README inicial
  1.3 Desarrollo técnico
    1.3.1 Ingesta de datos
    1.3.2 Limpieza y transformación
    1.3.3 Carga en base de datos
    1.3.4 Modelado con IA
    1.3.5 Evaluación del modelo
    1.3.6 Visualización (dashboard)
  1.4 Documentación y cierre
    1.4.1 Documento final
    1.4.2 Presentación final

# 5. Hitos Técnicos

-Hito 1: Planificación del proyecto finalizada 
- Hito 2: Dataset limpio y cargado en base de datos 
- Hito 3: Modelo predictivo implementado y evaluado 
- Hito 4: Presentación final del proyecto

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- Falta de datos reales de gastos ➝ Mitigar mediante la generación de datos sintéticos representativos.
- Baja calidad o inconsistencia de los datos ➝ Aplicar procesos de limpieza, validación y transformación de datos.
- Bajo rendimiento del modelo predictivo ➝ Utilizar modelos simples y ajustar variables para mejorar resultados.
- Dificultad en la implementación técnica ➝ Apoyarse en herramientas conocidas y documentación técnica.
- 	Retrasos en el desarrollo del proyecto ➝ Realizar seguimiento semanal del cronograma y ajustar tareas según avance.

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realizará conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del cronograma, el alcance definido y la calidad de los resultados obtenidos.

Se llevará un control del avance del proyecto mediante los siguientes mecanismos:

- Control del cronograma: revisión periódica del progreso de las tareas en relación con lo planificado, identificando posibles desviaciones.

- Control del alcance: verificación del cumplimiento de los entregables definidos según los objetivos del proyecto.

- Control de calidad: revisión de los resultados obtenidos, incluyendo el funcionamiento del modelo predictivo y la consistencia de los datos.

- Control de riesgos: monitoreo continuo de los riesgos identificados y aplicación de estrategias de mitigación cuando sea necesario.

- Herramientas: seguimiento mediante repositorio en GitHub, uso de Python para desarrollo, base de datos PostgreSQL y apoyo en planillas de control para la gestión del proyecto.

# Cierre

Este documento establece la base organizativa del proyecto para el desarrollo de una solución de inteligencia artificial enfocada en el análisis y predicción de gastos personales. Su propósito es guiar la ejecución de forma estructurada, asegurando control y seguimiento en cada etapa.

La planificación se ha estructurado utilizando una WBS (Work Breakdown Structure), lo que permite descomponer el proyecto en tareas claras y manejables, facilitando la organización, asignación de responsabilidades y control del avance.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Cada fase contempla actividades y entregables específicos que permiten avanzar de manera ordenada, asegurando coherencia en el desarrollo del sistema y en la obtención de resultados útiles para el análisis de gastos personales.

La planificación evita enfoques iterativos o ágiles, optando por una secuencia lineal y progresiva acorde al modelo predictivo, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un marco formal, controlado y medible, adecuado para proyectos de enseñanza y evaluación.